ERP 시스템 구축 요구사항 회의록

| 회의명 | ERP 시스템 구축 요구사항 회의 |
| --- | --- |
| 일 시 | 2026년 5월 26일 |
| 주 제 | 엑셀 기반 업무 데이터를 ERP 시스템으로 전환 — 요구사항 정의 |

1. 서비스 제작 목적

기존 엑셀 기반으로 운영되던 업무 데이터를 ERP 시스템으로 전환하여, 각 사용자가 자신의 영역을 직접 CRUD(생성·조회·수정·삭제) 할 수 있는 환경을 구축한다. 또한 회계 관리를 비롯한 회사 전반적인 작업 흐름을 자동화 (혹은 간편하게) 하여 업무의 효율화를 증대한다.

2. 외부 서비스 연동 검토

•  경리나라: 카드/은행 이체 내역을 매입 데이터 소스로 활용

◦  매출: 연동 방식 별도 검토 필요

•  더존: 실제 회계 업무와의 연관성이 낮아 연동 우선순위는 낮음

3. 주요 기능 요구사항

3.1 영업 기준

•  영업 매출/매입/손익 관리 (영업사원 단위)

◦  카테고리, 매출, 매입 등 컬럼 입력

◦  참고: 기존 「원화매출매입」 탭

•  등록/조회 폼: 설문 폼, 엑셀 형 2가지 제공

•  필수값/선택값 구분

•  자동 채워넣기 기능 (예: 판관비 등)

3.2 회계 기준

•  매출/매입/손익 관리 — 총매출·영업이익 등 핵심 지표 산출

◦  참조 자료: 월별 수금 결산, 매출장표, 26년 Plan

•  목표 대비 현황 파악 (카테고리별)

◦  참조 자료: 26년 Plan

•  현금흐름 파악 (월별 수금, 결산)

•  사무실 비용 정리

◦  참조 자료: 「판관비 외」 탭 → 「매출장표」 탭

•  거래처별 매입/매출 관리

◦  거래처 코드 부여를 통한 중복 방지

•  통계 기능: 월별·상품별·팀별·거래처별 매출을 한 화면에서 파악

•  법인 분리: 국내/중국/미국 법인별 독립 운영

◦  통합 관리 여부는 추후 결정

4. 현황

•  현재 팀원들이 매주 수정사항을 각기 다른 엑셀로 관리자에게 전달, 관리자가 최종 취합·수정하는 방식으로 운영 중

•  구글 스프레드시트는 성능 및 보안 이슈로 채택 대상에서 제외

5. 권한 체계

•  관리자: 모든 권한

•  팀장: 관리자가 지정한 권한

•  팀원(일반 유저): 관리자가 지정한 권한, 기본적으로 본인 데이터만 관리

6. 일정

•  개발 기간: 6월 중순 ~ 8월 (약2~3개월)

7. 디자인

•  별도 논의 예정

8. 세부 요구사항 (추후 세분화)

•  금일 수금/매입금 처리 건에 대한 팝업 알림 기능

•  회계 담당자의 공지글 작성 기능

•  네이버웍스 연동 검토

•  거래처 관리

◦  사업자등록증 첨부

◦  거래처 담당자 다중 등록 가능

•  자산 관리 (매출/매입 외): 부동산, 회사 비품, 외벽 임차 등

9. 추가 논의 사항

•  구현 형태: 데스크톱 프로그램 vs 웹 (선택 필요)

•  인프라: AWS RDB + EC2

10. 후속 조치 (To-Do)

•  매출 측 외부 서비스 연동 방식 확정

•  법인별 독립/통합 운영 방침 결정

•  구현 형태(웹/프로그램) 및 인프라 구성 확정

•  디자인(UI/UX) 컨셉 수립

•  권한 매트릭스 상세 정의 (관리자/팀장/팀원별 화면·기능 단위)